Приложение №2

к Договору выполнения работ и оказания услуг №150925-1 от «15» сентября 2025 г.

Задание № 2 в рамках Спринта № 2 (13.10.2025 г. - 27.10.2025 г.)

Целевой набор задач и активностей в рамках Спринта.

В рамках первого спринта был создано BASELINE решение для генерации convo на основе текстовых запросов. Кроме того был собран тестовый датасет и система тестирования. Тестовый датасет (далее — датасет) является компиляцией наших примеров и примеров из статьи Human Language to Analog Layout Using GLayout Layout Automation Framework.

Далее стоят следующие задачи:

- доработка и устранение замечаний в чатботе в текущей версии.

- исследование альтернативных подходов и сравнение с текущей версией: генерация python, собственные доученные модели.

- подготовка к релизу: тестирование, настройка инфраструктуры.

Задачи:

- развертывание ранее обученных моделей в качестве сервиса для тестирования

- подготовка сервиса генерации glayout python (вместо convo) и сравнение качества генерации с convo версией

- поддержка генерации сложных компонент convo: правильная генерация имен пинов

- подготовка к релизу: настройка https для сервиса LLM и фронтенда, тестирование

План работ

| Задача | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- |
| Развертывание сервера с LLM Mistral, LLMA | 20.10.25 | Для экспериментов доступен сервис с локальными моделями |
| Поддержка генерации сложных компонент | 27.10.25 | 70% из тестового датасета (из статьи + наши примеры) компилируются правильно |
| Эксперименты с генерацией glayout python | 27.10.25 | Создан и отлажен сервис на основе ChatGPT для генерации glayout python вместо convo. Результаты измерены на тестовом датасете. |
| Подготовка инфраструктуры к релизу | 20.10.25 | Настроен nginx: для терминированния https, HTTP Basic авторизации. |

Проектный плановый бюджет:

1.0 ставка мидл - 80 часов

0.5 ставки сеньор  - 40 часов

Итого часов: 120 часов.

Итого: 1.5 ставок.

Итого плановый бюджет: 340 800,00 (триста сорок тысяч восемьсот) рублей 00 копеек